# 物流追蹤系統風險評估報告

Parcel Tracking System Risk Assessment Report

# 一、專案資訊

| 專案名稱 | 物流追蹤與計費系統 (Parcel Tracking System) |
| --- | --- |
| 技術架構 | Python Flask + SQLAlchemy + SQLite |
| 評估日期 | 2025年12月28日 |
| 評估人員 | 系統開發團隊 |

# 二、風險評估矩陣說明

風險等級判定標準：

| 風險等級 | 機率 × 影響 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 高風險 | 高×嚴重/災難 或 中度×災難 | 需立即處理，優先分配資源 |
| 🟡 中風險 | 中度×嚴重 或 低×災難 | 需制定應對計畫，持續監控 |
| 🟢 低風險 | 低×中度 或 中度×中度以下 | 持續監控，必要時採取行動 |

# 三、專案通用風險評估

| 編號 | 風險描述 | 機率 | 影響 | 風險等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低估開發軟體的所需時間 - 系統功能複雜（6種角色、多種業務流程），可能導致開發時程延誤 | 高 | 嚴重 | 🔴 高風險 |
| 4 | 因為組織重整，改由不同的管理階層負責此專案 - 專案中途更換負責人導致方向改變 | 高 | 嚴重 | 🔴 高風險 |
| 5 | 因組織的財務問題迫使專案預算遭刪減 - 資金不足影響開發資源 | 低 | 災難 | 🟡 中風險 |
| 6 | 無法僱用到具有所需技能的人員 - Flask/SQLAlchemy 等技術棧需要專業人才 | 高 | 災難 | 🔴 高風險 |
| 7 | 重要成員生病了，而且在關鍵時刻無法工作 - 關鍵開發人員無法工作影響進度 | 中度 | 嚴重 | 🟡 中風險 |
| 8 | 無法對人員提供必要的訓練 - 用戶（倉儲人員、司機）不熟悉系統操作 | 中度 | 嚴重 | 🟡 中風險 |
| 9 | 需求的變更導致主要設計需要重做 - 客戶要求變更計費規則、物流流程等核心邏輯 | 中度 | 嚴重 | 🟡 中風險 |
| 10 | 客戶不瞭解需求變更的影響 - 利害關係人不理解改動成本 | 中度 | 中度 | 🟢 低風險 |
| 11 | 系統所用資料庫的每秒交易量未能如預期的多 - SQLite 在高併發場景下可能成為瓶頸 | 中度 | 嚴重 | 🟡 中風險 |
| 12 | 再利用的軟體元件有缺陷，必須先修復後才能再利用 - Flask 擴充套件或第三方函式庫有漏洞 | 中度 | 嚴重 | 🟡 中風險 |
| 14 | 軟體工具無法整合在一起工作 - 前後端整合問題、API 相容性問題 | 低 | 中度 | 🟢 低風險 |

# 四、系統特定風險評估

| 編號 | 系統特定風險 | 機率 | 影響 | 風險等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 包裹追蹤資料遺失 - 追蹤事件記錄(TrackingEvent)未正確儲存 | 低 | 災難 | 🟡 中風險 |
| S2 | 計費錯誤 - PricingRule 計算邏輯錯誤導致金額不正確 | 中度 | 嚴重 | 🟡 中風險 |
| S3 | 權限控制繞過 - 不同角色(Customer/Driver/Admin)權限邊界模糊 | 中度 | 災難 | 🔴 高風險 |
| S4 | 密碼安全性不足 - 用戶帳號被盜取或暴力破解 | 中度 | 嚴重 | 🟡 中風險 |
| S5 | 系統無法處理尖峰流量 - 促銷活動期間包裹量暴增 | 中度 | 嚴重 | 🟡 中風險 |
| S6 | 司機指派邏輯失效 - auto_assign_packages() 無法正確分配包裹 | 低 | 中度 | 🟢 低風險 |

# 五、風險應對策略

## 🔴 高優先處理（高風險）

| 編號 | 風險 | 應對策略 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低估開發時間 | 建立實際的時程估算、採用敏捷迭代、分階段交付 |
| 6 | 缺乏技術人員 | 確保團隊具備 Python/Flask 經驗、準備培訓計畫 |
| 4 | 管理層變動 | 完善專案文件與交接程序、建立知識庫 |
| S3 | 權限控制繞過 | 加強安全性測試、程式碼審查、嚴格的角色驗證 |

## 🟡 中優先處理（中風險）

| 編號 | 風險 | 應對策略 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 資料庫效能 | 規劃未來遷移至 PostgreSQL、建立效能監控 |
| S2 | 計費錯誤 | 增加計費邏輯的單元測試覆蓋率、帳單審核流程 |
| 12 | 第三方元件缺陷 | 定期執行 pip audit 檢查漏洞、選用成熟套件 |
| 7 | 成員生病 | 知識共享、程式碼審查制度、交叉培訓 |
| S4 | 密碼安全性 | 密碼雜湊(已實作)、登入失敗限制、考慮雙因素認證 |

## 🟢 持續監控（低風險）

| 編號 | 風險 | 應對策略 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 整合問題 | 維持現有 CI/CD 流程、自動化測試 |
| S6 | 指派邏輯 | 現有實作已可滿足需求、手動指派備案 |
| 10 | 客戶理解度 | 建立變更影響評估流程、透明溝通 |

# 六、結論與建議

風險總結：
本系統共識別 17 項風險，其中高風險 4 項、中風險 10 項、低風險 3 項。

主要建議：
1. 優先處理權限控制與安全性相關風險
2. 建立完善的測試與品質保證流程
3. 制定詳細的專案時程與人力規劃
4. 建立知識管理與文件化制度
5. 定期進行風險審查與更新